РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ                                РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  ХАКАС  РЕСПУБЛИКАНЫН                             РЕСПУБЛИКА  ХАКАСИЯ

АFБАН ПИЛТİРİ				            АДМИНИСТРАЦИЯ

РАЙОНЫ АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ	        УСТЬ-АБАКАНСКИЙ ПОССОВЕТ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «21» апреля  2020  г.                                     № 29-п

рп. Усть-Абакан

Об утверждении Краткосрочного плана реализации

программы «Капитальный ремонт общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории

МО Усть-Абаканский поссовет на 2021-2023 гг»

В соответствии с пунктом 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить краткосрочный план реализации программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Усть-Абаканский поссовет на 2021-2023 гг» согласно приложения № 1

- Опубликовать данное постановление в газете «Усть-Абаканские известия» и разместить на официальном сайте администрации.

- Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста по вопросам ЖКХ Когаленок В.П.

Глава

Усть-Абаканского поссовета                                                    Н.В. Леонченко

Приложение № 1

к Постановлению Главы администрации

Усть-Абаканского поссовета

№ 29-п от 21.04.2020 года

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2050 годы)» на 2021–2023 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Вид ремонта | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (площадь кровли указывается в том случае, если проводится капитальный ремонт кровли) |  | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) |  | Предельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |  | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  | м2 |  | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб./м2 |  | руб./м2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб./шт. |  | руб./шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 |
| - 1 | - кв-л Подгорный, д. 5 | - 1943 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 510,00 |  | - 510,00 |  | - 510,00 | - 8 | - 780 300,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 0,00 | - 780 300,00 | - 1 530,00 |  | - 1 530,00 | - июнь 2020 г. декабрь 2021 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 350 000,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 0,00 | - 350 000,00 | - 350 000,00 |  | - 350 000,00 |  |
| - 2 | - кв-л Подгорный, д. 6 | - 1941 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 |  | - 508,73 |  | - 508,73 | - 508,73 | - 8 | - 778 356,90 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 778 356,90 | - 1 530,00 | - 1 530,00 |  | - июнь 2020 г. декабрь 2021 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 350 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 350 000,00 | - 350 000,00 | - 350 000,00 |  |  |
| - 3 | - ул. 22 Партсъезда, д.19 | - 1964 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 1 |  | - 351,80 |  | - 351,80 | - 351,80 | - 8 | - 844 320,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 844 320,00 | - 2 400,00 | - 2 950,00 |  | - июнь 2020 г. декабрь 2021 г. |
| - 4 | - ул. 22 Партсъезда, д.21 | - 1964 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 1 |  | - 392,00 |  | - 392,00 | - 392,00 | - 8 | - 940 800,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 940 800,00 | - 2 400,00 | - 2 950,00 |  | - июнь 2020 г. декабрь 2021 г. |
| - 5 | - ул. 22 Партсъезда, д.23 | - 1963 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 1 |  | - 361,00 |  | - 361,00 | - 361,00 | - 8 | - 866 400,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 866 400,00 | - 2 400,00 | - 2 950,00 |  | - июнь 2020 г. декабрь 2021 г. |
| - 6 | - ул. 22 Партсъезда, д.26 | - 1966 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 1 |  | - 369,00 |  | - 369,00 | - 369,00 | - 8 | - 885 600,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 885 600,00 | - 2 400,00 | - 2 400,00 |  | - июнь 2021 г. декабрь 2022 г. |
| - 7 | - ул. 30 лет Победы, - д. 7 | - 1951 | - Ремонт кровли **** | - 2 | - 1 |  | - 258,90 |  | - 406,50 | - 406,50 | - 13 | - 802 590,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 802 590,00 | - 3 100,00 | - 3 100,00 |  | - июнь 2021 г. декабрь 2022 г. |
| - 8 | - ул. 30 лет Победы, д. 14 | - 1953 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 1 |  | - 398,20 |  | - 398,20 | - 398,20 | - 8 | - 605 264,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 605 264,00 | - 1 520,00 | - 1 520,00 |  | - июнь 2021 г. декабрь 2022 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 400 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 400 000,00 | - 400 000,00 | - 400 000,00 |  |  |
| - 9 | - ул. 30 лет Победы, д. 15 | - 1954 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 1 |  | - 408,80 |  | - 408,80 | - 408,80 | - 8 | - 621 376,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 621 376,00 | - 1 520,00 | - 1 520,00 |  | - июнь 2021 г. декабрь 2022 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 400 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 400 000,00 | - 400 000,00 | - 400 000,00 |  |  |
| - 10 | - ул. Карла Маркса, д. 2 | - 1931 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 |  | - 412,80 |  | - 412,80 | - 412,80 | - 35 | - 627 456,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 627 456,00 | - 1 520,00 | - 1 520,00 |  | Июнь 2021г. декабрь 2022 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 400 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 400 000,00 | - 400 000,00 | - 400 000,00 |  |  |
| - 11 | - ул. Карла Маркса, д. 5 | - 1932 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 |  | - 457,50 |  | - 457,50 | - 457,50 | - 8 | - 695 400,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 695 400,00 | - 1 520,00 | - 1 520,00 |  | Июнь 2021г. декабрь 2022 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 400 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 400 000,00 | - 400 000,00 | - 400 000,00 |  |  |
| - 12 | - ул. Микроквартал, д.2 | - 1963 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 |  | - 561,60 |  | - 561,60 | - 561,60 | - 16 | - 1 347 840,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 1 347 840,00 | - 2 400,00 | - 2 950,00 |  | - июнь 2020 г. декабрь 2022 г. |
| - 13 | - ул. 22 Партсъезда, - д. 18 | - 1964 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 |  | - 547,10 |  | - 547,10 | - 547,10 | - 16 | 1 142 344,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 1 142 344,80 | - 2 400,00 | - 2 950,00 |  | - июнь 2022 г. - декабрь 2023 г. |
| - 14 | - ул. 22 Партсъезда, д.25 | - 1966 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 1 |  | - 325,20 |  | - 325,20 | - 325,20 | - 8 | 679 017,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 679 017,60 | - 2 400,00 | - 2 950,00 |  | - июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
| - 15 | - ул. Микроквартал, д.6 | - 1963 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 |  | - 542,10 |  | - 542,10 | - 542,10 | - 16 | 1 131 904,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 1 131 904,80 | - 2 400,00 | - 2 400,00 |  | - июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
| - 16 | - ул. Микроквартал, д.7 | - 1963 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 |  | - 556,40 |  | - 556,40 | - 556,40 | - 16 | 1 161 763,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 1 161 763,20 | - 2 400,00 | - 2 400,00 |  | - июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
| - 17 | - ул. Микроквартал, д.8 | - 1963 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 |  | - 542,40 |  | - 542,40 | - 542,40 | - 16 | 1 132 531,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 1 132 531,20 | - 2 400,00 | - 2 400,00 |  | - июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
| - 18 | - ул. Саянская, д.10 | - 1963 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 1 |  | - 337,10 |  | - 337,10 | - 337,10 | - 8 | 703 864,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 703 864,80 | - 2 400,00 | - 2 400,00 |  | - июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
| - 19 | - ул. Саянская, д.14 | - 1966 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 1 |  | - 336,10 |  | - 336,10 | - 336,10 | - 8 | 701 776,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 701 776,80 | - 2 400,00 | - 2 400,00 |  | - июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
|  |  |  | - Ремонт инженерных систем ** |  |  |  |  |  |  |  |  | 444 458,64 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 444 458,64 | - 1 520,00 | - 1 520,00 |  | - июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 400 000,00 | - 400 000,00 | - 400 000,00 |  |  |
| - 20 | - ул. Саянская, д.16 | - 1966 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 1 |  | - 374,10 |  | - 374,10 | - 374,10 | - 8 | 781 120,80 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 781 120,80 | - 2 400,00 | - 2 400,00 |  | - июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
|  |  |  | - Ремонт инженерных систем ** |  |  |  |  |  |  |  |  | 494 709,84 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 494 709,84 | - 1 520,00 | - 1 520,00 |  | - июнь 2022 г. декабрь 2023 г |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 400 000,00 | - 400 000,00 | - 400 000,00 |  |  |