РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ                                РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  ХАКАС  РЕСПУБЛИКАНЫН                             РЕСПУБЛИКА  ХАКАСИЯ

АFБАН ПИЛТİРİ				            АДМИНИСТРАЦИЯ

РАЙОНЫ АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ	        УСТЬ-АБАКАНСКИЙ ПОССОВЕТ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «21» апреля  2020  г.                                     № 29-п

рп. Усть-Абакан

Об утверждении Краткосрочного плана реализации

программы «Капитальный ремонт общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории

МО Усть-Абаканский поссовет на 2021-2023 гг»

В соответствии с пунктом 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить краткосрочный план реализации программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Усть-Абаканский поссовет на 2021-2023 гг» согласно приложения № 1

- Опубликовать данное постановление в газете «Усть-Абаканские известия» и разместить на официальном сайте администрации.

- Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста по вопросам ЖКХ Когаленок В.П.

Глава

Усть-Абаканского поссовета                                                    Н.В. Леонченко

Приложение № 1

к Постановлению Главы администрации

Усть-Абаканского поссовета

№ 29-п от 21.04.2020 года

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2050 годы)» на 2021–2023 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Вид ремонта | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (площадь кровли указывается в том случае, если проводится капитальный ремонт кровли) | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Предельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб./шт. | руб./шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | кв-л Подгорный, д. 5 | 1943 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 8 | 780 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 300,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | июнь 2020 г. декабрь 2021 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |  |
| 2 | кв-л Подгорный, д. 6 | 1941 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 508,73 | 508,73 | 508,73 | 8 | 778 356,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778 356,90 | 1 530,00 | 1 530,00 | июнь 2020 г. декабрь 2021 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |  |
| 3 | ул. 22 Партсъезда, д.19 | 1964 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 351,80 | 351,80 | 351,80 | 8 | 844 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 320,00 | 2 400,00 | 2 950,00 | июнь 2020 г. декабрь 2021 г. |
| 4 | ул. 22 Партсъезда, д.21 | 1964 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 392,00 | 392,00 | 392,00 | 8 | 940 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 800,00 | 2 400,00 | 2 950,00 | июнь 2020 г. декабрь 2021 г. |
| 5 | ул. 22 Партсъезда, д.23 | 1963 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 361,00 | 361,00 | 361,00 | 8 | 866 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 400,00 | 2 400,00 | 2 950,00 | июнь 2020 г. декабрь 2021 г. |
| 6 | ул. 22 Партсъезда, д.26 | 1966 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 8 | 885 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 600,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | июнь 2021 г. декабрь 2022 г. |
| 7 | ул. 30 лет Победы, д. 7 | 1951 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 258,90 | 406,50 | 406,50 | 13 | 802 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 590,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | июнь 2021 г. декабрь 2022 г. |
| 8 | ул. 30 лет Победы, д. 14 | 1953 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 398,20 | 398,20 | 398,20 | 8 | 605 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 264,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | июнь 2021 г. декабрь 2022 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
| 9 | ул. 30 лет Победы, д. 15 | 1954 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 408,80 | 408,80 | 408,80 | 8 | 621 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 376,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | июнь 2021 г. декабрь 2022 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
| 10 | ул. Карла Маркса, д. 2 | 1931 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 412,80 | 412,80 | 412,80 | 35 | 627 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 456,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | Июнь 2021г. декабрь 2022 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
| 11 | ул. Карла Маркса, д. 5 | 1932 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | 8 | 695 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 400,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | Июнь 2021г. декабрь 2022 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
| 12 | ул. Микроквартал, д.2 | 1963 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 561,60 | 561,60 | 561,60 | 16 | 1 347 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347 840,00 | 2 400,00 | 2 950,00 | июнь 2020 г. декабрь 2022 г. |
| 13 | ул. 22 Партсъезда, д. 18 | 1964 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 547,10 | 547,10 | 547,10 | 16 | 1 142 344,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 344,80 | 2 400,00 | 2 950,00 | июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
| 14 | ул. 22 Партсъезда, д.25 | 1966 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 325,20 | 325,20 | 325,20 | 8 | 679 017,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 017,60 | 2 400,00 | 2 950,00 | июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
| 15 | ул. Микроквартал, д.6 | 1963 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 542,10 | 542,10 | 542,10 | 16 | 1 131 904,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131 904,80 | 2 400,00 | 2 400,00 | июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
| 16 | ул. Микроквартал, д.7 | 1963 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 556,40 | 556,40 | 556,40 | 16 | 1 161 763,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 763,20 | 2 400,00 | 2 400,00 | июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
| 17 | ул. Микроквартал, д.8 | 1963 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 542,40 | 542,40 | 542,40 | 16 | 1 132 531,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 531,20 | 2 400,00 | 2 400,00 | июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
| 18 | ул. Саянская, д.10 | 1963 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 337,10 | 337,10 | 337,10 | 8 | 703 864,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 864,80 | 2 400,00 | 2 400,00 | июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
| 19 | ул. Саянская, д.14 | 1966 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 336,10 | 336,10 | 336,10 | 8 | 701 776,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 776,80 | 2 400,00 | 2 400,00 | июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
|  |  |  | Ремонт инженерных систем ** |  |  |  |  |  |  | 444 458,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 458,64 | 1 520,00 | 1 520,00 | июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
| 20 | ул. Саянская, д.16 | 1966 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 374,10 | 374,10 | 374,10 | 8 | 781 120,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 120,80 | 2 400,00 | 2 400,00 | июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
|  |  |  | Ремонт инженерных систем ** |  |  |  |  |  |  | 494 709,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 709,84 | 1 520,00 | 1 520,00 | июнь 2022 г. декабрь 2023 г |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |  |