- Приложение № 4

- к постановлению

- от 28.02.2020 года № 16-п

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Усть-Абаканский поссовет»

- Паспорт муниципальной программы

- «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Усть-Абаканский поссовет»

| Ответственный исполнитель | Администрация Усть-Абаканского поссовета |
| --- | --- |
| Мероприятия | - «Благоустройство дворовых территорий» - «Благоустройство территорий общего пользования» |
| Цели программы | Комплексное решение вопросов, связанных с развитием уровня благоустройства, повышением качества жизни на территории муниципального образования Усть-Абаканского поссовета. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства территории муниципального образования. |
| Задачи | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в участии по благоустройству дворов и территорий общего пользования. |
| Целевые показатели | Количество реализация проектов по благоустройству дворовых территорий (ед.). Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (%). Количество реализованных проектов по благоустройству территорий общего пользования (ед.). Площадь благоустроенных городских территорий общего пользования (га). Доля проектов по благоустройству, реализованных с финансовым и / или трудовым участием граждан, организаций, от общего количества реализованных проектов (%) |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета всего – 2 450 149,38. руб., из них средства: 2018 год – 200 000,00. руб.; 2019 год -115 238,1. руб.; 2020 год – 924 911,28. руб.; 2021 год – 460 000,00 . руб.; 2022 год – 290 000,00. руб.; 2023 год – 300 000,00. руб.; 2024 год – 300 000,00. руб. 20 |
| Ожидаемые результаты реализации | Повышения уровня комплексного благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования муниципального образования, включая благоустройство дворовых проездов, освещение территорий, сохранение и увеличение числа озелененных территорий; -увеличение доли дворовых территорий, на которых выполнены работы по благоустройству; -увеличение доли территорий общего пользования, на которых выполнены работы по благоустройству; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования. |

- 2. Общая характеристика сферы реализации программы.

Полностью  благоустроенных дворовых территорий (с освещением, с оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения) на территории нет.

Как видно, ремонт дворов идет медленными темпами ввиду нехватки бюджетных средств. В парках, скверах осуществляют только уборку территорий. В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям:

- недостаточный уровень озеленения и благоустройства микрорайонов с  многоквартирной жилой застройкой;

- асфальтовое покрытие дворовых проездов, внутридомовых проездов и тротуаров пришло в негодность или полностью отсутствует;

- в большинстве дворов освещение отсутствует или требует реконструкции;

- во дворах не осуществляется уход за зелеными насаждениями, которые представлены в основном зрелыми и перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники;

- детское и спортивное оборудование за многие годы эксплуатации не отвечает эстетическому виду и не соответствуют современным требованием безопасности, а во многих дворах пришло в негодность и утилизировано;

- во многих дворах практически отсутствуют стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке;

- система ливневой канализации отсутствуют, что доставляет массу неудобств жителям многоквартирных домов и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

Состояние озеленения часто посещаемых территорий общего пользования территории муниципального образования (парков, скверов):

- недостаточно количество парков, скверов;

- во многих скверах отсутствует освещение;

- разрушение травяного покрытия газонов;

- зеленые насаждения представлены в основном зрелыми и перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники;

- малые архитектурные формы не соответствуют современным требованиям стандарта;

- количество зеленых насаждений ежегодно сокращается за счет вырубки деревьев и кустарников в связи со строительством и реконструкцией различных объектов. В связи с чем, в парках и скверах назрела необходимость произвести реконструкцию зеленых насаждений, газонов, цветников, восстановить освещение, насытить парки и скверы малыми архитектурными формами и детскими игровыми площадками.

Без благоустройства дворов и часто посещаемых территорий общего пользования благоустройство территории муниципального образования не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Современный гражданин воспринимает территорию населенного пункта, как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная комфортная среда муниципального образования позволит снизить градус социальной напряженности,

поддержать решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее. Важными составляющими комфортной среды муниципального образования являются: обеспечение освещенности улиц, благоустройство придомовой территории и общественных территорий.

- Приоритеты муниципальной политики

в сфере создания комфортной среды.

Основными целями программы является создание комфортной среды проживания для населения муниципального образования.

Основными задачами программы являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, обустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов муниципального образования, а также мест массового отдыха населения (парков).

Основными принципами реализации программы являются:

1) создание условий для вовлечения граждан в процесс формирования и поддержания высокого качества комфортной среды проживания;

2) наличие адресного перечня многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат обустройству.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов включает в себя:

- ремонт дворовых проездов (асфальтирование, укладка тротуарной плитки);

- мероприятия по созданию объектов наружного освещения;

- установку уличной мебели (скамьи, беседки);

- установку оборудования и сооружений, предназначенных для санитарного

содержания территории (урны).

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- озеленение территорий (посадка деревьев и кустарников, создание живых изгородей, устройство цветников и газонов);

- обустройство автомобильных парковок;

- ремонт и устройство пешеходных дорожек дворовых территорий;

-ремонт и устройство дворовых тротуаров (ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия, замена бортовых камней);

- ремонт и устройство систем водоотведения поверхностного стока, регулирование высотного положения крышек коммуникационных колодцев;

- разработку дизайн - проекта.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов выполняется по решению и при трудовом участии граждан.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Усть-Абаканского поссовета, а также общественных территорий, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Кроме того, в связи с большим количеством индивидуальных жилых домостроений на территории муниципального образования Усть – Абаканский поссовет будут реализованы мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года.

Мероприятия

по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками, землепользователями земельных участков)об их благоустройстве не позднее 2024 года.

| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения. | Администрация Усть – Абаканского поссовета | До 2024 года |
| 2 | Оформление паспортов уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для из размещения. | Администрация Усть – Абаканского поссовета | До 2024 года |
| 3 | Актуализация паспортов в случае изменения данных, указанных в паспорте. | Администрация Усть – Абаканского поссовета | До 2024 года |
| 4 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков об их благоустройстве. | Администрация Усть – Абаканского поссовета | До 2024 года |
| 5 | Предоставление информации о результатах проведения инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, и заключенных соглашениях с собственниками (пользователями) указанных домов об их благоустройстве. | Администрация усть-Абаканского поссовета | До 2024 года |
| 6 | Проведение обследования индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения с собственниками (пользователями) указанных домов, с которыми заключены соглашения о благоустройстве, на предмет исполнения указанных соглашений. | Администрация усть – Абаканского поссовета | До 2024 года |
| 7 | Предоставление результатов обследования индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов | Администрация Усть – Абаканского поссовета | До 2024 года |

В целях образования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, будут реализованы мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета муниципального образования Усть – Абаканский поссовет.

Мероприятия

по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из бюджета муниципального образования Усть –Абаканский поссовет.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации многоквартирных домов, работы по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из бюджета муниципального образования, расположенных на земельных участках, в отношении которых не проведены работы по их образованию | Администрация Усть – Абаканского поссовета | До 2024 года |
| 2 | Подготовка и утверждение проектов межевания территорий в границах элементов планировочной структуры, застроенных многоквартирными домами, работы по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из бюджета муниципального образования | Администрация Усть – Абаканского поссовета | До 2024 года |
| 3 | Обеспечение постановки на кадастровый учет недвижимого имущества земельных участков, образованных на основании проектов межевания территорий в границах элементов планировочной структуры, застроенных многоквартирными домами, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета муниципального образования. | Администрация Усть – Абаканского поссовета | До 2024 года |

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствие с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Кроме того, муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству  в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Предельной датой заключения контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 01 июня года предоставления субсидии (включительно) – для заключения контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Предельной датой заключения договоров подряда на выполнение работ не позднее 01 апреля года предоставления субсидии (включительно) – для заключения договоров на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

4.  Условия о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации Программы и порядок аккумулирования и расходования средств, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ

Участия заинтересованных лиц, организаций выполнении работ из дополнительного перечня предусматривает трудовое участие в выполнении минимальных и дополнительных мероприятиях.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть предоставлены:

- отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан;

- отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. В качестве приложения к такому отчету вправе представить фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и указанные материалы размещаются в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов проводится в соответствии с дизайн-проектом, разработанным в соответствии с Порядком обсуждения с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Усть-Абаканского поссовета, включенных в муниципальную программу.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ носят рекомендательный характер от Автономного учреждения Республики Хакасия «Государственная экспертиза Республики Хакасия»:

1. Укладка 1 м2 тротуарной плитки (с учетом цены материалов, плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщиной 50 мм) –1149,32 руб. с учетом НДС 18%;

2. Укладка 1 м2 асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см из горячих

асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (с учетом цены материалов, асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон, горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные, марка II, тип В) – 1546,98 руб, с учетом НДС 18%;

3. Укладка 1 погонного метра бордюрного камня при цементобетонных покрытиях (с учетом цены материалов, БВ 100.30.15/бетон В30 (М400), объемом 0,042м3 , на подготовленное состояние) – 1111,56 руб. с учетом НДС 18%;

4. Устройство 1 м2 газона с посевом (с учетом цены материалов, семян травяного покрова и саженцев деревьев):

Устройство газонов с посевом 1 м2 (Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную, посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную) – 409,96 руб. с учетом НДС 18%;

Посадка деревьев-саженцев 1 шт. (посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7х0,7м, деревья-саженцы с кроной 9-12 лет-вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень) – 1406,56 руб. с учетом НДС 18%;

5. Установка скамейки (с учетом стоимости скамейки) 1 шт. – 14827,88 руб.

5. Перечень основных мероприятий, которые предлагаются для решения задач Программы:

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Усть-Абаканский поссовет»

| № п/п | Мероприятия | Выполнение мероприятий по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |  | 2024г. |  |  |
| Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сквер по ул. Гидролизной | 33 504,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сквер по ул.Октябрьская - Приобретение топиарных фигур - Приобретение МАФ |  | 78 936,92 | 16 939,00 6 700,00 3 400,00 2 039,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Центральная площадь ул.Базарная - Озеленение - Установка часов |  | 5 763,56 |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сквер по ул. Мира |  |  | 31 065,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сквер по ул.Микроквартал |  | 30 537,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Спортивная площадка по ул. Пирятинской дивизии |  |  | 4 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детская игровая площадка ул.Пирятинской див. |  |  | 3 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Благоустройство острова отдыха |  |  | 14 994,52 | 10 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Спортивно – игровая зона СДК «Подхоз» рп.Усть – Абакан ул.Заречная 1а - Игровой комплекс |  |  | 11 004,2 3 357, 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Спортивно – игровая зона СДК «Квартал» рп. Усть – Абакан ул.Подгорный квартал, 4б |  |  | 10 326,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сквер ул.Перспективная – ул.Гидролизная рп. Усть-Абакан |  |  |  |  |  |  |  | 150 000,00 |  |  |
| 12 | Детская площадка ул.Бородина |  |  |  |  |  |  |  | 150 000,00 |  |  |
| 13 | Детская площадка ул. Горная ( в районе домов1-5) |  |  |  |  |  | 120 000,00 |  |  |  |  |
| 14 | Детская площадка ул.Подгорный квартал д.4 (игровая площадка «Прибой») |  |  |  |  |  | 120 000,00 |  |  |  |  |
| 15 | Детская площадка ул.Урицкого (в районе домов44-45) |  |  |  |  | 50 000,00 |  |  |  |  |  |
| 16 | Детская площадка ул.Некрасова (в районе дома 41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Сквер ул.Добровольского (в районе домов 9-11) |  |  |  |  | 150 000,00 |  |  |  |  |  |
| 18 | Площадь «Школьная» ул.Октябрьская напротив МБОУ Усть-Абаканская СОШ корпус 1 |  |  |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Детская игровая площадка рп.Усть-Абакан ул.Пионерская д.51 |  |  |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 33 504,90 | 115 238,10 | 98 911,28 | 40 000,00 | 250 000,00 | 240 000,00 |  | 300 000,00 |  |  |
| Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кв-л. Подгорный, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | кв-л. Подгорный, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | кв-л. Подгорный, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | кв-л. Подгорный, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | кв-л. Подгорный, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | кв-л. Подгорный, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | кв-л.Подгорный, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул.Волкова д.8 | 6 166,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 22 Партсъезда д.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22 Партсъезда д.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22 Партсъезда д.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22 Партсъезда д.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22 Партсъезда д.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 30 лет Победы, д. 5 |  |  |  |  |  | 2 500,00 |  |  |  |  |
| 15 | 30 лет Победы д.6 |  |  |  |  |  | 2 500,00 |  |  |  |  |
| 16 | 30 лет Победы д.7 |  |  |  |  |  | 2 500,00 |  |  |  |  |
| 17 | 30 лет Победы д,8 |  |  |  |  |  | 2 500,00 |  |  |  |  |
| 18 | 30 лет Победы, д. 9 |  |  |  |  |  | 2 500,00 |  |  |  |  |
| 19 | 30 лет Победы, д. 11 |  |  |  |  |  | 2 500,00 |  |  |  |  |
| 20 | 30 лет Победы, д. 14 |  |  |  |  |  | 2 500,00 |  |  |  |  |
| 21 | 30 лет Победы, д. 15 |  |  |  |  |  | 2 500,00 |  |  |  |  |
| 22 | Гидролизная, д.1 | 6 166,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Гидролизная, д.3 | 6 166,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Гидролизная, д.4 | 6 166,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Гидролизная, д.5 | 6 166,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Гидролизная, д.6 | 6 166,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Гидролизная, д.7 | 6 166,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Гидролизная, д.8 | 6 166,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Гидролизная, д.10 | 6 166,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Гидролизная, д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Гидролизная, д.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Гидролизная, д.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Гидролизная, д.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Гидролизная, д.40 | 6 166,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Гидролизная, д.42 | 6 166,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Гидролизная, д.44 | 6 166,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Гидролизная, д.46 | 6 166,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Добровольского, д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Добровольского, д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Добровольского, д.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Добровольского, д.17 | 6 166,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Добровольского, д.19 | 6 166,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Добровольского, д.21 | 6 166,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Добровольского, д.23 | 6 166,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Карла Маркса, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Карла Маркса, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Карла Маркса, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Карла Маркса, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Карла Маркса, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Микроквартал, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Микроквартал, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Микроквартал, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Микроквартал, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Микроквартал, д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Микроквартал, д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Микроквартал, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Микроквартал, д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Микроквартал, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Микроквартал, д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Микроквартал, д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Микроквартал, д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Мира, д.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Мира, д.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Октябрьская, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Октябрьская, д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Октябрьская, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Октябрьская, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Октябрьская, д.11 | 6 166,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Октябрьская, д.13 | 6 166,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Пионерская, д.34 | 6 166,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Пионерская, д.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Пионерская, д.39 | 6 166,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Пионерская, д.47 |  |  | 826 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Пионерская, д.47а | 6 166,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Пионерская, д.49 а | 6 166,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Пионерская, д.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Пионерская, д.51 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Рабочая, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Рабочая, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Рабочая, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Садовая, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Урицкого, д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Урицкого, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Щорса, д.39 | 6 166,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Щорса, д.41 | 6 166,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Щорса, д.43 | 6 166,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Щорса, д.45 | 6 166,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Щорса, д.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Щорса, д.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Щорса, д.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Щорса, д.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 30 лет Победы, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Перспективная д.1 |  |  |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Перспективная д.3 |  |  |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 166 494,76 | 0,00 | 826 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |  | 0,00 |  |

| № п/п | Мероприятия | 2019г. | 2020г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт и обустройство общественных территорий | 100 000,00 | 98 911,28 | 200 000,00 | 120 000,00 | 240 000,00 | 300 000,00 |
| 2. | Приобретение малых архитектурных форм | 200 000,00 | - | - | - | - | - |
| 3 | Гос.экспертиза дворовых территорий |  |  | 10 000,00 | 20 000.00 | 20 000,00 | 10 000,00 |
| 4 | Гос.экспертиза общественных территорий |  |  | 150 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 150 000,00 |
| 5 | Благоустройство дворовых территорий |  | 826 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | - |
|  | Итого: | 300 000,00 | 826 000,00 | 460 000,00 | 290 000,00 | 400 000,00 | 460 000,00 |

- Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству  в 2018-2024 годы

муниципальное образование Усть-Абаканский поссовет

| № п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (название населенного пункта, название улицы, номер МКД) | Материал стен МКД | Количество проживающих в МКД, чел. | Перечень видов работ |  |  | Потребность в финансировании (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласно минимальному перечню (указать виды работ) |  | Согласно дополнительному перечню (указать виды работ) | Всего | На работы согласно минимальному перечню |  | На работы согласно дополнительному перечню |  |
| 1 | р.п. Усть-Абакан кв-л. Подгорный, д. 1 | Брус | 32 | Асфальтирование проездов |  | Оборудование детских площадок | 440,00 | 240,00 |  | 200,00 |  |
| 2 | р.п. Усть-Абакан кв-л. Подгорный, д. 3 | Брус | 32 | Асфальтирование проездов |  | Оборудование детских площадок | 440,00 | 240,00 |  | 200,00 |  |
| 3 | р.п. Усть-Абакан кв-л. Подгорный, д. 4 | Брус | 35 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 466,00 | 266,00 |  | 200,00 |  |
| 4 | р.п. Усть-Абакан кв-л. Подгорный, д. 5 | Брус | 38 | Асфальтирование проездов |  | Оборудование детских площадок | 440,00 | 240,00 |  | 200,00 |  |
| 5 | р.п. Усть-Абакан кв-л. Подгорный, д. 6 | Брус | 36 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 466,00 | 266,00 |  | 200,00 |  |
| 6 | р.п. Усть-Абакан кв-л. Подгорный, д. 7 | Брус | 32 | Асфальтирование проездов |  | Оборудование детских площадок | 320,00 | 120,00 |  | 200,00 |  |
| 7 | р.п. Усть-Абакан кв-л. Подгорный, д. 15 | Брус | 36 | Асфальтирование проездов |  | Оборудование детских площадок | 320,00 | 120,00 |  | 200,00 |  |
| 8 | р.п. Усть-Абакан 30 лет Победы, д. 5 | Кирпич | 32 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 361,00 | 161,00 |  | 200,00 |  |
| 9 | р.п. Усть-Абакан 30 лет Победы, д. 6 | Кирпич | 35 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 361,00 | 161,00 |  | 200,00 |  |
| 10 | р.п. Усть-Абакан 30 лет Победы, д. 7 | Кирпич | 33 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 361,00 | 161,00 |  | 200,00 |  |
| 11 | р.п. Усть-Абакан 30 лет Победы, д. 8 | Кирпич | 38 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 361,00 | 161,00 |  | 200,00 |  |
| 12 | р.п. Усть-Абакан 30 лет Победы, д. 9 | Кирпич | 32 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 361,00 | 161,00 |  | 200,00 |  |
| 13 | р.п. Усть-Абакан 30 лет Победы, д. 11 | Кирпич | 16 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 361,00 | 161,00 |  | 200,00 |  |
| 14 | р.п. Усть-Абакан 30 лет Победы, д. 14 | Кирпич | 35 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 361,00 | 161,00 |  | 200,00 |  |
| 15 | р.п. Усть-Абакан 30 лет Победы, д. 15 | Кирпич | 32 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 361,00 | 161,00 |  | 200,00 |  |
| 16 | р.п. Усть-Абакан Гидролизная, д.1 | Кирпич | 60 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 405,00 | 185,00 |  | 220,00 |  |
| 17 | р.п. Усть-Абакан Гидролизная, д.3 | Кирпич | 60 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 405,00 |  | 185,00 | 220,00 |  |
| 18 | р.п. Усть-Абакан Гидролизная, д.4 | Кирпич | 80 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 482,00 |  | 252,00 | 230,00 |  |
| 19 | р.п. Усть-Абакан Гидролизная, д.5 | Кирпич | 43 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 244,00 |  | 144,00 | 200,00 |  |
| 20 | р.п. Усть-Абакан Гидролизная, д.6 | Кирпич | 43 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 428,00 |  | 228,00 | 200,00 |  |
| 21 | р.п. Усть-Абакан Гидролизная, д.7 | Кирпич | 32 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 344,00 |  | 144,00 | 200,00 |  |
| 22 | р.п. Усть-Абакан Гидролизная, д.8 | Кирпич | 64 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 368,00 |  | 168,00 | 200,00 |  |
| 23 | р.п. Усть-Абакан Гидролизная, д.10 | Кирпич | 41 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 344,00 |  | 144,00 | 200,00 |  |
| 24 | р.п. Усть-Абакан Гидролизная, д.12 | Кирпич | 32 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 344,00 |  | 144,00 | 200,00 |  |
| 25 | р.п. Усть-Абакан Гидролизная, д.14 | Кирпич | 32 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 344,00 |  | 144,00 | 200,00 |  |
| 26 | р.п. Усть-Абакан Гидролизная, д.16 | Кирпич | 32 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 344,00 |  | 144,00 | 200,00 |  |
| 27 | р.п. Усть-Абакан Гидролизная, д.18 | Кирпич | 32 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 344,00 |  | 144,00 | 200,00 |  |
| 28 | р.п. Усть-Абакан Гидролизная, д.40 | Кирпич | 32 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 370,00 |  | 170,00 | 200,00 |  |
| 29 | р.п. Усть-Абакан Гидролизная, д.42 | Кирпич | 32 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 370,00 |  | 170,00 | 200,00 |  |
| 30 | р.п. Усть-Абакан Гидролизная, д.44 | Кирпич | 32 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 370,00 |  | 170,00 | 200,00 |  |
| 31 | р.п. Усть-Абакан Гидролизная, д.46 | Кирпич | 32 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 370,00 |  | 170,00 | 200,00 |  |
| 32 | р.п. Усть-Абакан Добровольского, д.9 | Кирпич | 72 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 333,00 |  | 133,00 | 200,00 |  |
| 33 | р.п. Усть-Абакан Добровольского, д.11 | Кирпич | 72 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 370,00 |  | 170,00 | 200,00 |  |
| 34 | р.п. Усть-Абакан Добровольского, д.15 | Кирпич | 72 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 370,00 |  | 170,00 | 200,00 |  |
| 35 | р.п. Усть-Абакан Добровольского, д.17 | Кирпич | 144 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 370,00 |  | 170,00 | 200,00 |  |
| 36 | р.п. Усть-Абакан Добровольского, д.19 | Кирпич | 144 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 370,00 |  | 170,00 | 200,00 |  |
| 37 | р.п. Усть-Абакан Добровольского, д.21 | Кирпич | 144 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 370,00 |  | 170,00 | 200,00 |  |
| 38 | р.п. Усть-Абакан Добровольского, д.23 | Кирпич | 108 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 370,00 |  | 170,00 | 200,00 |  |
| 39 | р.п. Усть-Абакан Карла Маркса, д.1 | Кирпич | 32 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 370,00 |  | 170,00 | 200,00 |  |
| 40 | р.п. Усть-Абакан Карла Маркса, д.2 | Кирпич | 64 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 370,00 |  | 170,00 | 200,00 |  |
| 41 | р.п. Усть-Абакан Карла Маркса, д.3 | Кирпич | 16 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 333,00 |  | 133,00 | 200,00 |  |
| 42 | р.п. Усть-Абакан Карла Маркса, д.4 | Кирпич | 32 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 333,00 |  | 133,00 | 200,00 |  |
| 43 | р.п. Усть-Абакан Карла Маркса, д.5 | Кирпич | 32 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 370,00 |  | 170,00 | 200,00 |  |
| 44 | р.п. Усть-Абакан Микроквартал, д.2 | Кирпич | 64 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 390,00 |  | 170,00 | 220,00 |  |
| 45 | р.п. Усть-Абакан Микроквартал, д.3 | Кирпич | 64 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 390,00 |  | 170,00 | 220,00 |  |
| 46 | р.п. Усть-Абакан Микроквартал, д.4 | Кирпич | 64 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 390,00 |  | 170,00 | 220,00 |  |
| 47 | р.п. Усть-Абакан Микроквартал, д.5 | Кирпич | 64 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 390,00 |  | 170,00 |  | 220,00 |
| 48 | р.п. Усть-Абакан Микроквартал, д.6 | Кирпич | 64 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 390,00 |  | 170,00 |  | 220,00 |
| 49 | р.п. Усть-Абакан Микроквартал, д.8 | Кирпич | 64 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  | Оборудование детских площадок | 390,00 |  | 170,00 |  | 220,00 |
| 50 | р.п. Усть-Абакан Микроквартал, д.9 | Кирпич | 64 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 390,00 |  | 170,00 |  | 220,00 |
| 51 | р.п. Усть-Абакан Микроквартал, д.10 | Кирпич | 64 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 390,00 |  | 170,00 |  | 220,00 |
| 52 | р.п. Усть-Абакан Микроквартал, д.11 | Кирпич | 64 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 390,00 |  | 170,00 |  | 220,00 |
| 53 | р.п. Усть-Абакан Микроквартал, д.13 | Кирпич | 64 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 390,00 |  | 170,00 |  | 220,00 |
| 54 | р.п. Усть-Абакан Мира, д.42 | Кирпич | 48 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 526,00 |  | 326,00 |  | 200,00 |
| 55 | р.п. Усть-Абакан Мира, д.44 | Кирпич | 108 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 466,00 |  | 266,00 |  | 200,00 |
| 56 | р.п. Усть-Абакан Октябрьская, д.3 | Кирпич | 56 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 1 146,00 |  | 926,00 |  | 220,00 |
| 57 | р.п. Усть-Абакан Октябрьская, д.6 | Кирпич | 32 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 1 146,00 |  | 926,00 |  | 220,00 |
| 58 | р.п. Усть-Абакан Октябрьская, д.8 | Кирпич | 32 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 1 146,00 |  | 926,00 |  | 220,00 |
| 59 | р.п. Усть-Абакан Октябрьская, д.10 | Кирпич | 36 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 846,00 |  | 626,00 |  | 220,00 |
| 60 | р.п. Усть-Абакан Октябрьская, д.11 | Кирпич | 32 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 846,00 |  | 626,00 |  | 220,00 |
| 61 | р.п. Усть-Абакан Октябрьская, д.13 | Кирпич | 64 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 846,00 |  | 626,00 |  | 220,00 |
| 62 | р.п. Усть-Абакан Пионерская, д.34 | Кирпич | 96 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 546,00 |  | 326,00 |  | 220,00 |
| 63 | р.п. Усть-Абакан Пионерская, д.36 | Кирпич | 35 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 546,00 |  | 326,00 |  | 220,00 |
| 64 | р.п. Усть-Абакан Пионерская, д.39 | Кирпич | 32 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 546,00 |  | 326,00 |  | 220,00 |
| 65 | р.п. Усть-Абакан Пионерская, д.47 | Кирпич | 316 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 859,00 |  | 639,00 |  | 220,00 |
| 66 | р.п. Усть-Абакан Пионерская, д.47а | Кирпич | 144 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 546,00 |  | 326,00 |  | 220,00 |
| 67 | р.п. Усть-Абакан Пионерская, д.49 а | Кирпич | 320 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 846,00 |  | 626,00 |  | 220,00 |
| 68 | р.п. Усть-Абакан Пионерская, д.51 | Кирпич | 320 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 |  | 0 |
| 69 | р.п. Усть-Абакан Пионерская, д.51 а | Кирпич | 200 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 364,00 |  | 144,00 |  | 220,00 |
| 70 | р.п. Усть-Абакан Пирятинской Дивизии, д.1 | Кирпич | 468 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 546,00 |  | 326,00 |  | 220,00 |
| 71 | р.п. Усть-Абакан Пирятинской Дивизии, д.5 | Кирпич | 595 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 546,00 |  | 326,00 |  | 220,00 |
| 72 | р.п. Усть-Абакан Пирятинской Дивизии, д.7 | Кирпич | 356 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 546,00 |  | 326,00 |  | 220,00 |
| 73 | р.п. Усть-Абакан Рабочая, д. 1 | Кирпич | 32 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 426,00 |  | 206,00 |  | 220,00 |
| 74 | р.п. Усть-Абакан Рабочая, д. 5 | Кирпич | 35 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 546,00 |  | 326,00 |  | 220,00 |
| 75 | р.п. Усть-Абакан Рабочая, д. 7 | Кирпич | 48 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 546,00 |  | 326,00 |  | 220,00 |
| 76 | р.п. Усть-Абакан Садовая, д.4 | Кирпич | 32 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 326,00 |  | 126,00 |  | 200,00 |
| 77 | р.п. Усть-Абакан Спортивная, д.2 | Кирпич | 360 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 546,00 |  | 326,00 |  | 220,00 |
| 78 | р.п. Усть-Абакан Спортивная, д.4 | Кирпич | 32 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 326,00 |  | 126,00 |  | 200,00 |
| 79 | р.п. Усть-Абакан Спортивная, д.6 | Кирпич | 320 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 326,00 |  | 126,00 |  | 200,00 |
| 80 | р.п. Усть-Абакан Спортивная, д.8 | Кирпич | 360 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 326,00 |  | 126,00 |  | 200,00 |
| 81 | р.п. Усть-Абакан Спортивная, д.10 | Кирпич | 1170 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 326,00 |  | 126,00 |  | 200,00 |
| 82 | р.п. Усть-Абакан Спортивная, д.12 | Кирпич | 240 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 326,00 |  | 126,00 |  | 200,00 |
| 83 | р.п. Усть-Абакан Урицкого, д.6 | Брус | 28 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 326,00 |  | 126,00 |  | 200,00 |
| 84 | р.п. Усть-Абакан Урицкого, д.8 | Брус | 32 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 326,00 |  | 126,00 |  | 200,00 |
| 85 | р.п. Усть-Абакан Щорса, д.39 | Кирпич | 24 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 386,00 |  | 186,00 |  | 200,00 |
| 86 | р.п. Усть-Абакан Щорса, д.41 | Кирпич | 24 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 386,00 |  | 186,00 |  | 200,00 |
| 87 | р.п. Усть-Абакан Щорса, д.43 | Кирпич | 24 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 386,00 |  | 186,00 |  | 200,00 |
| 88 | р.п. Усть-Абакан Щорса, д.45 | Кирпич | 72 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 386,00 |  | 186,00 |  | 200,00 |
| 89 | р.п. Усть-Абакан Щорса, д.49 | Кирпич | 48 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 386,00 |  | 186,00 |  | 200,00 |
| 90 | р.п. Усть-Абакан Щорса, д.51 | Кирпич | 48 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 386,00 |  | 186,00 |  | 200,00 |
| 91 | р.п. Усть-Абакан Щорса, д.53 | Кирпич | 48 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 386,00 |  | 186,00 |  | 200,00 |
| 92 | р.п. Усть-Абакан Щорса, д.55 | Кирпич | 72 | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. | Оборудование детских площадок |  | 406,00 |  | 186,00 |  | 220,00 |
|  | рп.Усть – Абакан ул.Перспективная д.1 |  |  | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 |  |  |
|  | Рп.Усть –Абакан ул.Перспективная д.3 |  |  | Асфальтирование проездов, установка скамеек и урн. |  |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 |  |  |
|  | ИТОГО | Х |  | Х | Х |  | 40 988,00 |  | 21 878,00 |  | 19 110,00 |

- Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству,в 2018-2024 годы

муниципальное образование Усть-Абаканский поссовет

| № п/п | Адрес общественной территории, либо наименование объекта | Перечень видов работ по благоустройству (указать) | Потребность в финансировании (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Усть-Абакан Сквер по ул. Гидролизной | Укладка тротуарной плитки, установка скамеек и урн, замена ограждения. | 1 700,34 |
| 2 | р.п. Усть-Абакан Остров отдыха | Детский городок, установка скамеек и урн. | 7 700,00 |
| 3 | р.п. Усть-Абакан Сквер по ул. Мира | Детский городок, установка скамеек и урн, устройство покрытия (резиновое). | 2 650,00 |
| 4 | р.п. Усть-Абакан Спортивная площадка по ул. Пирятинской дивизии | Замена ограждения, укладка резинового покрытия, установка спортивного оборудования. | 3 000,00 |
| 5 | Сквер ул.Октябрьская рп.Усть - Абакан | Посадка деревьев, установка ограждения, установка детского городка, укладка резинового покрытия, установка фонарей, установка МАФ, устройство тротуарной плитки | 7 730, 89 |
| 6 | Сквер ул.Микроквартал рп.Усть -Абакан | Устройство металлических ограждений, устройство бордюрных камней, устройство троту | 2 672,96 |
| 7 | Рыночная площадь ул.Базарная рп.Усть - Абакан | Озеленение площади, установка часов | 1 576,4 |
| 8 | Спортивно – игровая зона СДК «Подхоз» рп.Усть-Абакан ул.Заречная | Детский городок, установка скамеек и урн, устройство покрытия из тротуарной плитки | 1 200,00 |
| 9 | Спортивно – игровая зона СДК «Квартал» рп.Усть – Абакан, 4б | Детский городок, установка скамеек и урн, устройство покрытия, установка спортивного оборудования. | 1 200,00 |
| 10 | Детская спортивно – игровая площадка рп.Усть – Абакан ул.Октябрьская | Укладка покрытия, установка спортивного оборудования, детский городок | 2 300,00 |
| 11 | Сквер ул.Перспективная - ул.Гидролизная рп.Усть - Абакан | Посадка деревьев, установка ограждения, установка детского городка, укладка резинового покрытия, установка фонарей, установка МАФ, устройство тротуарной плитки | 2 500,00 |
| 12 | Детская площадка ул.Бородина | Детский городок | 700,00 |
| 13 | Детская площадка ул.Горная (в районе домов 1-5) | Детский городок | 700,00 |
| 14 | Детская площадка ул.Подгорный квартал д.4 | Детский городок | 500,00 |
| 15 | Детская площадка ул.Урицкого ( в районе домов 44-45) | Детский городок | 550,00 |
| 16 | Детская площадка ул.Некрасова (в районе дома 41) | Детский городок | 500,00 |
| 17 | Сквер ул.Добровольского (в районе домов 9-11) | Посадка деревьев, установка ограждения, установка детского городка, укладка резинового покрытия, установка фонарей, установка МАФ, устройство тротуарной плитки | 2 300,00 |
|  | Площадь «Школьная» ул.Октябрьская напротив МБОУ Усть-Абаканская СОШ корп.1 | Асфальтирование, установка маф | 1 100,00 |
| ИТОГО |  | Х | 38 480,22 |

- Обоснование ресурсного обеспечения программы.

После утверждения Программы Администрация Усть-Абаканского поссовета обеспечивает ее финансовыми ресурсами, определяемыми в местном бюджете.

Реализация Программы позволит создать условия для эффективного включения благоустройства в процессы повышения уровня благосостояния населения муниципального образования, позволит направить средства на финансирование мероприятий по благоустройству и обеспечению санитарного состояния.

Программа позволит обеспечить надлежащее техническое состояния муниципального жилья и объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц поселения.

Программа станет шагом к решению проблем в области благоустройства. Сфера благоустройства и охрана окружающей среды финансируется за счет средств налогоплательщика.

Объемы финансирования Программы на 2018-2024 г.г. за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии местного бюджета на соответствующий финансовый год.