## РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ		                      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫН                                         РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АFБАН ПИЛТİРİ		            	                    АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЎДİСТİН АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ	               УСТЬ-АБАКАНСКОГО ПОССОВЕТА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04 мая 2022 года 	                               № 60/1-п

рп Усть-Абакан

О подготовке жилищно-коммунального

хозяйства и социальной сферы

Усть-Абаканского поссовета к работе

осенне-зимний сезон 2022-2023 г.

Руководствуясь приказом Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», разработанных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и жилого фонда Усть-Абаканского поссовета к работе в осенне-зимний период 2022-2023 г., Администрация Усть-Абаканского поссовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить сводный план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и жилищного фонда к отопительному сезону 2022-2023 года (Приложение №1).

- Директору МУП «ТеплоВодоРесурс» Бехтереву В.И.:

- завершить подготовку объектов тепло-водоснабжения и водоотведения инженерных сетей к 01.09.2022 года;

- до начала отопительного сезона создать на складах расчетный запас топлива и аварийный резерв материально-технических средств;

- до 05.10.2022  года получить паспорта готовности в соответствии с требованиями «Положения об оценки готовности электротеплоснабжающих организаций к работе в зимний период» и предоставить в Усть-Абаканский поссовет;

- провести до начала отопительного сезона тренировки аварийно-ремонтных бригад для ликвидации аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры.

3. Руководителю ООО «УК Перспектива» Масловой Ю.А., руководителю ООО УО «Респект» Дукову А.А., руководителю ООО «Абсолют» Масловой Ю.А., руководителю ООО «УО СЕЛАНА» Сивачеву А.М. в срок до 01.09.2022 года завершить работы по подготовке жилого фонда к отопительному сезону:

- в срок до 01.09.2022 года подготовить паспорта готовности на многоквартирные жилые дома рп.Усть-Абакан;

- обратить особое внимание на качество промывки и регулировки отопительных систем жилых домов.

4. Утвердить состав комиссии по мониторингу мероприятий объектов ЖКХ, подведомственных учреждений и жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года (Приложение №2).

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Усть - Абаканского поссовета                                   Н.В. Леонченко

Приложение №1

к постановлению

№ 60/1- п от 04.05.2022 г.

Сводный

план мероприятий по подготовке

объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду

2022-2023 г. по Усть-Абаканскому поссовету

| № п/п | Наименование мероприятий | Предполагаемые затраты тыс.рублей | Источник финансирования | Срок выполнения | Направление (программа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельные |
| 1. | Ремонт котельного оборудования котельных Микроквартала и Подгорного квартала | 60,0 | Местный бюджет | Июнь-август | Модернизация |
| 2. | Ремонт теплообменного оборудования котельной Микроквартала | 30,0 | Местный бюджет | Июнь-август | Модернизация |
| 3. | Профилактический ремонт транспортерного и тягодутьевого оборудования котельной Микроквартала | 30,0 | Местный бюджет | Июнь-август | Модернизация |
| 4. | Ремонт и замена запорной арматуры котельных Микроквартала и Подгорного квартала | 60,0 | Местный бюджет | Июнь-август | Модернизация |
|  | Итого по котельным : 180,0 тысяч рублей |
|  | Ремонт оборудования ЦТП-1,2,3 специалистами ООО Южно-Сибирская теплосетевая компания | - | Бюджет ООО «ЮСТК» | Июнь-август | - |
|  | Теплосети |
| 1. | Капитальный ремонт теплосети от ТК-1 до ТК-2 ул. Микроквартал | 2000,0 | Бюджет Республики Хакасия, Местный бюджет | Август- сентябрь | Модернизация |
| 2. | Капитальный ремонт теплосети от ТК-3 до жилого дома № 16 ул. Октябрьская | - | ООО «ЮСТК» | Июль-август | Модернизация |
| 3. | Капитальный ремонт теплосети от ТК-14-1 до ТК-14-2 ул. 30 лет Победы | - | ООО «ЮСТК» | Июль-август | Модернизация |
| 4. | Капитальный ремонт теплосети от ТК-16 до ТК 15-8-6 ул. Трудовая | - | ООО «ЮСТК» | Июль-август | Модернизация |
| Итого по теплосетям: 2000,0 тысяч рублей |
|  | Водоснабжение |
| 1. | Приобретение насосного оборудования для водозаборов | 300,0 | Местный бюджет | Апрель-сентябрь | Чистая вода |
| 2. | Капитальный ремонт водовода от Т-31 до школы № 2 | 450,0 | Бюджет Республики Хакасия, Местный бюджет | Июль-август | Чистая вода |
| 3. | Профилактический ремонт насосного оборудования и запорной арматуры насосных станций системы водоснабжения | 60,0 | Местный бюджет | май-сентябрь | Чистая вода |
| 4. | Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции транзитного водопровода от водозабора «Аскыровский» до станции водоподъема | 1812,0 | Бюджет Республики Хакасия | январь-июнь | Чистая вода |
|  | Итого по водоснабжению: 2622,0 тысяч рублей |
|  | Водоотведение |
| 1. | Профилактический ремонт насосного оборудования и запорной арматуры КНС | 50,0 | Местный бюджет | Май-сентябрь | Модернизация |
| 2. | Ремонт кровель КНС-0, 3,5 | 100,0 | Местный бюджет | Май-сентябрь | Модернизация |
| 3. | Приобретение насосного оборудования и электродвигателей для КНС | 200,0 | Местный бюджет | Май-сентябрь | Модернизация |
|  | Итого по водоотведению: 350,0 тысяч рублей |
| Всего по объектам ЖКХ – 5152, 0 тысяч рублей Из них: Бюджет Республики Хакасия – 4262, 0 тысяч рублей Местный бюджет – 890, 0 тысяч рублей |

Приложение №2

к постановлению

№ 60/1-п от 04.05.2021 г.

Состав

Комиссии по мониторингу мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и жилого фонда рп.Усть-Абакан и работа в ОЗП 2022-2023 г.

Председатель комиссии – Петров Г.А. – заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Абаканского поссовета

Члены комиссии:

Новикова Т.В. -  руководитель управления строительства и ЖКХ;

Когаленок В.П. - специалист по вопросам ЖКХ администрации Усть-Абаканского поссовета

Рябчевский В.В.- специалист по вопросам ЖКХ администрации Усть-Абаканского поссовета;

Дикова Ю.С. -  экономист Усть-Абаканского поссовета;

По согласованию:

Представитель ООО «Южно Сибирская Теплосетевая компания»;

Представитель управления здравоохранения, культуры и спорта администрации Усть-Абаканского района, управления Ростехнадзора по РХ, государственной жилищной инспекции.

Главный государственный инспектор ОЭ РХ- Юрьев Юрий Юрьевич

Государственный инспектор ОЭ РХ- Бардаков Иван Данилович