## РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ		                      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫН                                         РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АFБАН ПИЛТİРİ		            	                    АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЎДİСТİН АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ	               УСТЬ-АБАКАНСКОГО ПОССОВЕТА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14 апреля 2023 года 	                               № 50-п

рп Усть-Абакан

О подготовке жилищно-коммунального

хозяйства и социальной сферы

Усть-Абаканского поссовета к работе

осенне-зимний сезон 2023-2024 г.

Руководствуясь приказом Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», разработанных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и жилого фонда Усть-Абаканского поссовета к работе в осенне-зимний период 2023-2024 г., Администрация Усть-Абаканского поссовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить сводный план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и жилищного фонда к отопительному сезону 2023-2024 года (Приложение №1).

- Директору МУП «ТеплоВодоРесурс» Бехтереву В.И.:

- завершить подготовку объектов водоснабжения и водоотведения инженерных сетей к 01.09.2023 года;

- провести до начала отопительного сезона тренировки аварийно-ремонтных бригад для ликвидации аварийных ситуаций на объектах водоснабжения и водоотведения.

3. Руководителю ООО «УК Перспектива» Масловой Ю.А., руководителю ООО УО «Респект» Дукову А.А., руководителю ООО «Абсолют» Масловой Ю.А., руководителю ООО «УО СЕЛАНА» Сивачеву А.М. в срок до 01.09.2023 года завершить работы по подготовке жилого фонда к отопительному сезону:

- в срок до 01.09.2023 года подготовить паспорта готовности на многоквартирные жилые дома рп.Усть-Абакан;

- обратить особое внимание на качество промывки и регулировки отопительных систем жилых домов.

4. Утвердить состав комиссии по мониторингу мероприятий объектов ЖКХ, подведомственных учреждений и жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2023-2024 года (Приложение №2).

5. Рекомендовать руководству филиала АО «Абаканская ТЭЦ»:

- в срок до 01.09.2023 года завершить работы по подготовке объектов теплоснабжения рп. Усть-Абакан к отопительному сезону;

- в срок до 15.09.2023 года представить в администрацию Усть-Абаканского поссовета необходимую документацию для получения паспорта готовности к ОЗП 2023-2024 гг.

6. Специалисту по вопросам ЖКХ Когаленок В.П.:

- в срок до 15.09.2023 года подготовить паспорт готовности к отопительному сезону 2023-2024 гг. МО Усть-Абаканский поссовет;

- обеспечить постоянный мониторинг подготовки объектов ЖКХ рп. Усть-Абакан к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг.

7. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Усть - Абаканского поссовета                                         Н.В. Леонченко

Приложение №1

к постановлению

№ 50- п от 14.04.2023 г.

Сводный

план мероприятий по подготовке

объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду

2023-2024 г. по Усть-Абаканскому поссовету

| № п/п | Наименование мероприятий | Предполагаемые затраты тыс.рублей | Источник финансирования | Срок выполнения | Направление (программа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоснабжение |
| 1. | Ревизия запорной арматуры и промывка теплообменников ЦТП № 1, № 2, № 3 | - | Средства АО «Абаканской ТЭЦ» | 31.08.2023 | Модернизация |
| 2. | Капитальный ремонт теплосети от ТК-1В до ТК-7 ул. Микроквартал, протяженностью 95 м | 1317,89 | Средства АО «Абаканской ТЭЦ» | 31.08.2023 | Модернизация |
| Итого по теплоснабжению: 1317,89 тысяч рублей |
| Водоснабжение |
| 1. | Реконструкция транзитного водопровода от водозабора Аскыровский до станции водоподъема | 14877,68 | Бюджет Республики Хакасии, местный бюджет | 31.08.2023 | Чистая вода |
| 2. | Установка автоматизированных водопроводных колонок (4 шт) | 60,0 | Местный бюджет | 31.08.2023 | Чистая вода |
| 3. | Профилактический ремонт насосного оборудования и запорной арматуры насосных станций водоснабжения | 40,0 | Местный бюджет | 31.08.2023 | Чистая вода |
|  | Итого по водоснабжению : 14 977, 68 тысяч рублей |
|  | Водоотведение |
| 1. | Профилактический ремонт насосного оборудования и запорной арматуры КНС | 50,0 | Местный бюджет | 01.09.2023 | Модернизация |
| 2. | Замена насосного оборудования КНС (2 ед.) | 10,0 | Местный бюджет | 01.09.2023 | Модернизация |
| 3. | Ремонт кровель КНС № 0, № 3, № 5 | 100,0 | Местный бюджет | 01.09.2023 | Модернизация |
| Итого по водоотведению: 160,0 тысяч рублей |
| Жилой фонд |
| 1. | Промывка внутридомовых систем отопления многоквартирных домов (92 ед.) | - | Бюджет обслуживающих организаций | 01.09.2023 |  |
| 2. | Утепление теплового контура многоквартирных домов (98 ед.) | - | Бюджет обслуживающих организаций | 01.09.2023 |  |

Приложение №2

к постановлению

№ 50-п от 14.04.2023 г.

Состав

Комиссии по мониторингу мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и жилого фонда рп.Усть-Абакан и работа в ОЗП 2023-2024 г.

Председатель комиссии – Рябчевский В.В. – специалист по вопросам ЖКХ администрации Усть-Абаканского поссовета

Члены комиссии:

Можарова Т.Ю.- первый заместитель Главы Усть-Абаканского поссовета;

Когаленок В.П. - специалист по вопросам ЖКХ администрации Усть-Абаканского поссовета

Дикова Ю.С. -  экономист Усть-Абаканского поссовета;

По согласованию:

Представитель ООО «Южно Сибирская Теплосетевая компания»;

Представитель управления здравоохранения, культуры и спорта администрации Усть-Абаканского района, управления Ростехнадзора по РХ, государственной жилищной инспекции.

Главный государственный инспектор ОЭ РХ- Юрьев Юрий Юрьевич

Государственный инспектор ОЭ РХ- Бардаков Иван Данилович