Председателю Совета депутатов Усть-Абаканского поссовета

В.В. Рябчевскому

Отчет Главы Усть-Абаканского поссовета

о деятельности за 2022 год.

Бюджет муниципального образования Усть – Абаканский поссовет при плане на 2022 год в сумме256 576,0тыс. руб. исполнен в сумме 179 965,4тыс. руб. Кредиторская задолженность на конец года составила 2 285,4тыс.рублей.

Ведется работа с должниками по аренде земли: направляются уведомления, ведется работа в части расторжения договоров аренды, взыскивается через судебные органы.

В 2022году администрацией Усть-Абаканского поссовета реализовывалось 19 муниципальных программ. Одной из приоритетных программ была программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно - коммунального хозяйства». В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» были предусмотрены денежные средства в сумме 70 918,8 тыс.рублей (68 470, тыс. рублей-средства республиканского бюджета, исполнено 7 763,2 тыс. рублей ( в том числе 7 063,3 тыс. рублей- средства республиканского бюджета)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Республиканский бюджет** | | *План* | *Факт* |
| Поддержка и развитие систем коммунального комплекса ( в том числе модернизация систем теплоснабжения) | 68 470,00  (мо-1 676,8)  60 000,00 | | 7 063,3  (мо-71,3) |
| **Местный бюджет** | | | |
| Строительство, реконструкция, модернизация, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 772,00 | | 628,6 |
| Подпрограмма «Чистая вода» | 308,00 | | 141,5 |

По муниципальной программе «Модернизация автомобильных дорог местного значения и сооружений на них рп. Усть-Абакан» было освоено37 921 261,91 рублей.

Распределение выделенных финансовследующее:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Мун.программа* | *План(тыс.рубл)* | *Факт (тыс.рубл)* | | *Мероприятия* | |
| Муниципальная программа «Модернизация автомобильных дорог местного значения и сооружений на них рп.Усть – Абакан»  «Безопасный качественные автомобильные дороги» | 64 760,5  50 488,9 | 63 771,0  50 488,9 | | Ул.Перспективная-11 599,53 тыс. рубл.;  Ул.Заречная-13 620,53 тыс.рубл;  Ул.Центральная-9 584,62 тыс.рубл.;  Ул.Калинина-13 186,05 тыс.рубл.;  Ул.Калинина(тротуар)-1 172,28 тыс.рубл. | |
| ***Местный бюджет*** | | | | | |
| Мероприятия по обеспечению сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Дорожный фонд | | | 1 772,5  7 145,5 | | 1 520,4  6 408,1 |
| ***Республиканский бюджет*** | | | | | |
| Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и поселений, малых и отдельных сел Республики Хакасия, а также на капитальный ремонт, ремонт искусственных сооружений протяженностью 100 метров (в том числе на разработку проектно – сметной документации) | 5 300,00 тыс. рубл.  мо-53.5 тыс. рубл. | | | | 5 300,00 тыс. рубл  мо-53.5 тыс. рубл.  Ул.Мира-2 508,12 тыс. рубл.;  Ул.Крупская–2 470,25тыс. рубл.;  Ул.Партизанская-920,02 тыс. рубл. |

Муниципальная программы «Благоустройство рп. Усть-Абакан» в 2022 году была профинансирована на общую сумму10 473,7 тыс.рублей. Оплата уличного освещения составила 5 943,2 тыс. рублей.

1. В 2022 году было изготовлено 22новых скамеек. Скамейки были установлены на детских площадках, придомовых территориях многоквартирных жилых домов.

2. Установлено новых и заменено старых дорожных знаков в количестве 32штуки, оборудовано 9 дополнительных пешеходных перехода га территории «Подхоза» и по ул.Калинина.

3. Нанесена дорожная разметка по ул.Кирова, ул.Гидролизная, ул.30 лет Победы, ул.Пионерская, ул. Базарная, ул. Октябрьская, ул.Карла Маркса, ул.Калинина, ул.Щорса,ул. Российская, Легнинная дорога, ул.22 Партсъезда, ул.Мира, ул.Заречная, ул.Центральная..

4. Нанесена дорожная разметка на пешеходных переходах в количестве 44шт., возле образовательных учреждений по ул. Кирова, ул.30 лет Победы, ул.Мира., ул.Калинина и др.

5. Произведена уборка кладбища, вывезено 72 м3 мусора;

6. В 2022году на территории поселения в рамках мероприятий по озеленению высажено 400 саженцев сосны;

7. проводилась работа по формированию крон кустарников по ул. Октябрьская, ул.Кирова, ул.Пионерская, ул. Пирятинской дивизии, ул.Микроквартал, ул.Спортивная.

8. в течение времени с июня по сентябрь 2022 года осуществлялся выкос травы на центральных улицах поселка, на детских площадках и во дворах многоквартирных домов;

9. Утилизация твердых бытовых отходов на полигоне ООО «УТБО» составила по году сумму в размере 221 110,00рублей;

10. За отчетный период администрацией поселения выданоболее 500 уведомлений жителям поселка с требованием привести придомовую территорию в надлежащее санитарное состояние;

11. В летний период дважды в неделю проводилась уборка береговой линии р. Енисей от мусора. При участии администрации поселения проведены экологические акции « Чистый берег», с привлечением волонтеров, организаций и учреждений к уборке мусора;

12. Выполнены работы по побелке деревьев на центральных улицах поселка, в кварталах с многоквартирной жилой застройкой.

В 2022 году на территории поселка была реализована муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды рп.Усть-Абакан" в общей сумме на **8 861,5 тыс.** рублей, из них национальный проект 6 189,53 тыс.рубл.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование территории** | **Цена контракта (тыс. рубл.)** |
| **1.** | **Благоустройство общественной территории напротив МБОУ «Усть-Абаканская СОШ корп.№ 1» (ул.Октябрьская рп.Усть-Абакан)**  асфальтирование | 1 787,49 |
| **2.** | **Благоустройство общественной территории Сквер ул.Микроквартал рп.Усть-Абакан** | 1 233,38 |
| **3.** | **Благоустройство общественной территории Сквер ул.Микроквартал (приобретение сооружений для скейт-парка)** | 990,00 |
| **4.** | **Благоустройство общественной территории «Остров отдыха»**  асфальтирование | 507,36 |
| **5.** | **Благоустройство общественной территории «Остров отдыха»**  Приобретение МАФ | 89,28 |
| **6.** | **Благоустройство общественной территории Сквер ул.Микроквартал рп.Усть-Абакан** | 32,00 |
|  | **ИТОГО:** | **6 189,53** |

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Усть - Абаканский поссовет» из средств местного бюджета на благоустройство дворовых территорий потрачено 2 338,3 тыс. рублей, общественных 333,7 тыс. рублей.

Финансовые расходы на выполнение муниципальной программы «Культура рп. Усть-Абакан» составили в 2022году6 177,3тыс. рублей на мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и содержанию двух учреждений культуры, в то числе: на обновление материально – технической базы СДК «Подхоз»-47,7 тыс.рубл, КДЦ « Имидж» приобретение сценических костюмов – 20,6 тыс.рублей, ремонт КДЦ «Имидж»-300,5 тыс.рубл. В 2022 году в СДК «Подхоз» действовало7 кружков, где занималось 79детей и 9 взрослых; в КДЦ «Имидж» 18клубных формирований и 217детей и взрослых, для детей – 9 клубных формирований-157 участников, для молодежи – 5 клубных формирования – 24 участников, для старшего поколения – 2 клубных формирования – 36 участников.

В бюджете на 2022 год сумма средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования Усть-Абаканский поссовет» при плане50 000,00. рублей исполнено в сумме 7,3 тыс. рублей.

По муниципальным программам, ориентированным на снижение социальной напряженности, были предусмотрены средства для финансирования программ «Организация общественных работ»-170,1 тыс.рубл. и « Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»-184,9. Денежные средства, освоенные по итогам 2022 года, составили 355,0 тыс. рублей .

За 2022 год юридическим отделом Администрации рассмотрено и подготовлено 180 ответов на запросы организаций, учреждений различной формы собственности; зарегистрировано 7 и направлено в суды46исковых заявлений и ходатайств в суд; заключено6договора соц. найма; выдано 2доверенности на приватизацию, рассмотрены и подготовлены 57ответов на запросы Прокуратуры Усть-Абаканского района.

За 2022 в отдел по земельным отношениям поступило 464 заявление по предоставлению земельных участков в собственность бесплатно, в собственность путем выкупа, аренду, о постановке на учет льготных категорий граждан, о проведении аукциона и др., 22человека поставлено на учет.

За 2022 год подготовлено 283постановления о присвоении адреса,2 постановления об установлении вида разрешенного использования,17постановлений о предоставлении в собственность граждан земельных участков бесплатно,91постановление по утверждению схем земельных участков,16 соглашений о перераспределении земельных участков на общую сумму1000241,7рублей, (из них в бюджет поселения поступило 500120,85руб.) заключено 11 договоров аренды,25 договоров по предоставлению земельных участков в собственность путем выкупа на общую сумму4 558 636,75рублей (из них в бюджет поселения поступило 2 279 318,37руб. рассмотрено и подготовлено ответов 120 шт.

За 2022 год составлено 12 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренным Законом РХ от 17.01.2008 года №91-ЗРХ «Об административных правонарушениях» на общую сумму 11,5 тыс.рублей.

Проведено8 публичных слушаний по вопросу внесения изменений в генеральный план рп Усть-Абакан.

Проведено 3 аукциона по предоставлению земельных участков в собственность.4 земельных участка продано с аукциона в собственность. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений составили 2 981 447,74 Сумма доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений составила 300 000,00.На 31.12.2022г. собрано доходов в виде арендной платы за земельные участки 1 514,2 тыс.рублей, собрано доходов от продажи земельных участков 3 281,4 тыс. рубл.

В период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года администрацией Усть-Абаканского поссовета было выдано 47 уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома. Введен в эксплуатацию 1 объект коммерческого назначения и 1 объект промышленного назначения. Выдано 8 разрешений на строительство объектов коммерческого назначения. Подготовлено 37 градостроительных планов для земельных участков, предназначенных для строительства.

Активно застраивается северная часть рп. Усть-Абакан, где были выданы земельные участки льготным категориям граждан.

Многие граждане используют материнский (семейный) капитал на строительство и реконструкцию жилых домов, что значительно улучшает благосостояние граждан рп. Усть-Абакан. Для подтверждение строительных работ (с использованием материнского капитала) обратилось 3 семьи за Актом, подтверждающим проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала.

Выдано 6 разрешения на переустройство и перепланировку в многоквартирных домах на территории Усть-Абакана.

Администрация Усть-Абаканского поссовета активно ведет работы по выявлению правообладателей объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 г. № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Глава Усть-Абаканского поссовета Н.В.Леонченко