Приложение № 6

к Постановлению

от 30.01.2025 года № 13-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Модернизация автомобильных дорог местного значения и сооружений на них р.п. Усть-Абакан»

(2023-2027 годы)

1.Паспорт муниципальной программы

«Модернизация автомобильных дорог местного значения и сооружений на них р.п. Усть-Абакан »

| Ответственный исполнитель | Администрация Усть-Абаканского поссовета |
| --- | --- |
| Цель | -Повысить уровень качества дорожно-транспортной инфраструктуры р.п. Усть-Абакан |
| Задачи | -поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог, -увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием, соответствующем категории дороги; -сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог; -улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения городских округов и поселений Республики Хакасия. |
| Целевые показатели | ##### - показатель 1 «Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог поселения»: 2023 год-42,7 % 2024 год – 37% 2025 год – 30% 2026 год-20% 2027 год- 15% ##### - показатель 2 «Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог поселения»: 2023 год-100% 2024 год-100% 2025 год – 100 % 2026 год – 100% 2027 год- 100% |
| Объемы бюджетных ассигнований | объем финансирования Программы: 2023 год – 81 820,45 тыс. руб.; 2024 год – 49 027,84 тыс. руб.; 2025 год – 94 344,21 тыс. руб.; 2026 год – 100 525,51 тыс. руб.; 2027 год- 91 628,66 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете поселения. |
| Ожидаемые результаты реализации | -Повышение качества покрытия дорог местного значения: -Увеличение уровня удовлетворенности населения качеством дорожно-транспортной инфраструктуры. |

- 2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта – автомобильный наиболее доступен, а автомобильные дороги – доступны  абсолютно всем гражданам страны, водителям  транспортных средств, пассажирам и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства автомобильных дорог, их реконструкция, ремонт,  капитальный ремонт и содержание  также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

- удобство, комфортность и безопасность передвижения;

- скоростная и  пропускная способность;

- экономичность движения и стоимость содержания;

- долговечность и экологическая безопасность.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- снижение текущих издержек, в первую очередь, для пользователей автомобильных дорог;

- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров;

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

- повышению транспортной доступности;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшению экологической ситуации.

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития поселения.

3.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цель, задачи.

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог поселения».

3.1 Система программных мероприятий

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями и сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

2. Мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

3. Мероприятия по строительству и реконструкции  внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных федеральными, республиканскими и районными целевыми программами.

- Перечень основных мероприятий, которые предлагаются для решения задач Программы:

«Модернизация автомобильных дорог местного значения и сооружений на них р.п. Усть-Абакан»

|  | Мероприятия | Выполнение мероприятий по годам (руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Мероприятия по обеспечению сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования | 1 192 047,94 | 12 866 545,34 | 9 962 431,36 | 17 135 320,67 |
| 2 | Содержание, капитальный ремонт и строительство дорог общего пользования местного значения (дорожный фонд) | 9 012 242,86 | 9 181 700,00 | 9 755 000,00 | 13 079 200,00 |
| 3 | Содержание, капитальный ремонт и строительство дорог общего пользования местного значения (субсидирование) | 710 425,73 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и поселений, малых и отдаленных сел Республики Хакасия, а так же на капитальный ремонт, ремонт искусственных сооружений ( в том числе на разработку проектной документации) в рамках гос. программы Республика Хакасия «Развитие транспортной системы РХ» | 14 264 478,37 | 31 867 000,00 | 50 000 000,00 | 39 000 000,00 |
| 5 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и поселений, малых и отдаленных сел Республики Хакасия, а так же на капитальный ремонт, ремонт искусственных сооружений ( в том числе на разработку проектной документации) в рамках гос. программы Республика Хакасия «Развитие транспортной системы РХ» (софинансирование) | 146 655,51 | 321 889,00 | 505 051,00 | 393 940,00 |
| 6 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и аварийности на автомобильный дорогах общего пользования местного значения в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения | 20 295 000,00 | 8 000 000,00 | 0 | 0 |
| 7 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и аварийности на автомобильный дорогах общего пользования местного значения в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения (софинансирование) | 205 100,00 | 80 809,00 | 0 | 0 |
| 8 | Обеспечение дорожной инфраструктурой муниципальных образований Республики Хакасия на территории которых, выделялись земельные участки льготной категории граждан для индивидуального жилищного строительства. | 3 201 888,07 | 31 706 000,00 | 30 00 000,00 | 21 800 000,00 |
| 9 | Обеспечение дорожной инфраструктурой муниципальных образований Республики Хакасия на территории которых, выделялись земельные участки льготной категории граждан для индивидуального жилищного строительства (софинансирование) |  | 320 263,00 | 303 031,00 | 220 203,00 |
|  | ИТОГО | 49 027 838,48 | 94 344 206,34 | 100 525 513,36 | 91 628 663,67 |

Содержание, капитальный ремонт, ремонт и строительство дорог общего пользования местного значения

(дорожный фонд)

|  | Мероприятия | Выполнение мероприятий по годам (руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог | 3 624 538,95 | 4 499 975,37 |  |  |  |
| 2 | Транспортные услуги | 656 312,58 | 158 421,07 |  |  |  |
| 3 | Услуги автогрейдера | 1 480 859,91 | 683 000,00 |  |  |  |
| 4 | Дорожная разметка | 794 516,00 | 1 235 653,04 |  |  |  |
| 5 | Приобретение гравийной смеси (песка, пгс) | 388 120,00 | 520 583,08 |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и снижения аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 89 862,76 | 612 556,46 |  |  |  |
| 7 | Составление локально-сметных расчётов | 75 000,00 | 676 965,16 |  |  |  |
| 8 | Прохождение гос. экспертизы | 235 459,11 | 354 233,55 |  |  |  |
| 9 | Приобретение асфальтобетонной смеси |  | 270 855,13 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 6 753 989,31 | 9 012 242,86 | 9 181 700,00 | 9 755 000,00 | 13 079 200,00 |

Содержание, капитальный ремонт и строительство дорог общего пользования местного значения

(межбюджетные трансферты)

| № п/п | Мероприятия | Выполнение мероприятий по годам (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023г. |  |  | 2024г. |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |
|  | Ремонт покрытия проезжей части : | Респ. бюджет | Бюджет МО |  | Респ. бюджет | Бюджет МО | Респ. бюджет | Бюджет МО |  | Респ. бюджет |  | бюджетБюдже Бюджет МО МО | Респ. бюджет | Бюджет МО |
| 1 | ул. Зои Космодемьянской | 7115565,40 | 2056341,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Мостовая | 93860,00 | 3212,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Советская | 790574,60 | 229099,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | дорога на кладбище рп. Усть-Абакан (в границах дороги 0,150 км до 0,650 км) | 5296432,00 | 53568,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Крылова | 10091598,64 | 102083,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Пионерская (в границах домов 53,60) | 2821453,19 | 28546,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Гидролизная (в границах домов №6-№12) | 593972,80 | 5999,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проезд № 27 (в границах ул. Пионерской-ул. Спортивной) | 344407,07 | 3478,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Фрунзе (в границах дома № 29 до ул. Луговая) | 592850,43 | 5988,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Можайского | 216985,87 | 2191,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Комсомольская |  |  |  | 2 859 541,00 | 120 333,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. Пушкина |  |  |  | 2 552 453,00 | 291 543,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ул. Ленина |  |  |  | 1 713 047,00 | 27 027,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. Гидролизная (в границах домов № 16,18, 4-6 |  |  |  | 1 859 599,00 | 18 794,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ул. Лизы Чайкиной |  |  |  | 3 085 238,74 | 40 636,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проезд Кирова |  |  |  | 2 194 599,63 | 24 409,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | участок ул. Подгорный кварта (от колонии до дома № 22) |  |  |  |  |  | 7012357,00 |  | 70832,00 |  |  |  |  |  |
| 18 | участок ул. Горная (от дома №2 до переулка Некрасовский |  |  |  |  |  | 6233238,00 |  | 62962,00 |  |  |  |  |  |
| 19 | участок ул. Некрасова (от дома № 31 до перекрестка ул. Подгорный квартал) |  |  |  |  |  | 7791399,00 |  | 78701,00 |  |  |  |  |  |
| 20 | участок ул. Грузинская (от ул. К Маркса до ул. Грузинская,1 |  |  |  |  |  | 5376096,00 |  | 54304,00 |  |  |  |  |  |
| 21 | Участок ул. Горького (от съезда с ул. Кирова до ул. Пионерская) |  |  |  |  |  | 5453910,00 |  | 55090,00 |  |  |  |  |  |
| 22 | Участок ул. Чапаева (от ул. Пионерская до ул. Луговая) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7016625,00 | 70875,00 |  |  |  |
| 23 | ул. Российская |  |  |  |  |  |  |  |  | 15748425,00 | 159075,00 |  |  |  |
| 24 | ул. Октябрьская |  |  |  |  |  |  |  |  | 27234950,00 | 275101,00 |  |  |  |
| 25 | ул. Красноармейская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18340000,00 | 185253,00 |
| 26 | ул. 70 лет октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12474000,00 | 126000,00 |
| 27 | ул. Суворова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8186000,00 | 82687,00 |
|  |  | 27 957 700,00 |  | 2490 511,00 | 14 264 478,37 | 522 743,20 | 31867000,00 |  | 321889,00 | 50000000,00 | 505051,00 |  | 39000000,00 | 393940,00 |
|  | Итого: | 30 448 211,00 |  |  | 14 787 221,57 |  | 32 188 889,00 |  |  | 50 505 051,00 |  |  | 39393940,00 |  |

Обеспечение дорожной инфраструктурой муниципальных образований Республики Хакасия на территории которых, выделялись земельные участки льготной категории граждан для индивидуального жилищного строительства.

| Наименование мероприятия | 2023 год (руб.) | 2024 год (руб.) | 2025 год (руб.) | 2026 год (руб.) | 2027 год (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение дорожной инфраструктурой муниципальных образований Республики Хакасия на территории которых, выделялись земельные участки льготной категории граждан для индивидуального жилищного строительства. | 17 798 337,67 | 3 201 888,07 | 31 706 000,00 | 30 000 000,00 | 21 800 000,00 |
| Итого | 17 798 337,67 | 3 201 888,07 | 31 706 000,00 | 30 000 000,00 | 21 800 000,00 |

5.Обоснование ресурсного обеспечения программы.

Реализация программы «Модернизация автомобильных дорог местного значения и сооружений на них р.п. Усть-Абакан)» позволит создать условия для повышения качества дорожно-транспортной инфраструктуры в р.п. Усть-Абакан. Программа станет шагом к решению проблем в области дорожно-транспортного хозяйства.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Усть-Абаканского поссовета.

Финансирование программы проводится за счет средств местного бюджета.

Объемы финансирования Программы на 2025-2027 годы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии местного бюджета на соответствующий финансовый год.