Приложение № 8

к Постановлению

от 30.01.2025 г. № 13-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Жилище»

(2023-2024 годы)

- Паспорт муниципальной программы

- «Жилище»

| Ответственный исполнитель | Администрация Усть-Абаканского поссовета |
| --- | --- |
| Мероприятия | - «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»; - «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории р.п. Усть-Абакан» |
| Цель | - обеспечение проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов, расположенных на территории р.п. Усть-Абакан; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов; - обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан. |
| Задачи | проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе по их восстановлению или замене; снижение физического износа многоквартирных домов; увеличение срока эксплуатации жилищного фонда; повышение энергоэффективности многоквартирных домов |
| Целевые показатели | 2023 г. – 7,3% 2024 г. - 7 % 2025 г. – 6,5% 2026 г. – 6,0% 2027 г.- 5,5 % |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования программы: 2023 год – 433 000,00 руб. - республиканского бюджета – 0,00 тыс. руб.; - районного бюджета – 0,00 тыс. руб.; - бюджет поселений – 433 000,00 руб. 2024 год – 4 738 344,07 руб. - республиканского бюджета – 4 044 271,63 руб.; - районного бюджета – 0,00 тыс. руб.; - бюджет поселений – 694 072,44 руб. 2025 год – 383 000,00 руб. - республиканского бюджета – 0,00 тыс. руб.; - районного бюджета – 0,00 тыс. руб.; - бюджет поселений – 0,00 тыс. руб. 2026 год – 395 000 тыс. руб. - республиканского бюджета – 0,00 тыс. руб.; - районного бюджета – 0,00 тыс. руб.; - бюджет поселений – 383 000,00 руб. 2027 год – 401 700,00 руб. - республиканского бюджета – 0,00 тыс. руб.; - районного бюджета – 0,00 тыс. руб.; - бюджет поселений – 401 700,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации | приведение многоквартирных домов в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания гражданам; снижение уровня износа и улучшение состояния общего имущества многоквартирных домов общей площадью 146,5 тыс. кв. м.; повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |

- 2. Характеристика проблемы и пути ее решения.

В настоящее время техническое состояние многоквартирных домов, расположенных на территории р.п. Усть-Абакан, большинство из которых эксплуатируются 30 лет и более, не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда.

Недостаточная теплоизоляция стен зданий и нарушение изоляции межпанельных швов фасада здания приводят к неоправданным теплопотерям. Внутридомовые инженерные системы находятся в изношенном состоянии, что снижает качество получаемых потребителями коммунальных услуг. Неудовлетворительное состояние кровельных покрытий влечет причинение ущерба имуществу собственников помещений в многоквартирных домах и угрожает безопасности жителей.

С целью улучшения условий жизни граждан необходимы приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с современными требованиями и предупреждение тотального обветшания жилищного фонда. Одним из эффективных способов решения данной задачи является сохранение и обновление существующего жилищного фонда за счет мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

Положения Жилищного кодекса Российской Федерации определяют принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного фонда.

В целях упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта жилищного фонда дальнейшее выполнение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках региональной программы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

Региональной программой "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014 - 2043 годы)" (далее - Программа) определены очередность, плановый период проведения работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

В Программу включены все многоквартирные дома, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".

- 3. Цели и задачи.

Цели Программы:

- обеспечение проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов, расположенных на территории р.п. Усть-Абакан;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

-улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов;

- обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

- проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе по их восстановлению или замене;

- снижение физического износа многоквартирных домов;

- увеличение срока эксплуатации жилищного фонда;

- повышение энергоэффективности многоквартирных домов.

Реализация целей и задач осуществляется за счет комплексного выполнения мероприятий Программы по проведению капитального ремонта при взаимодействии органов исполнительной власти Республики Хакасия с муниципальными образованиями Республики Хакасия, Некоммерческой организацией "Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" (далее - Региональный оператор), владельцами специальных счетов, управляющими организациями и собственниками помещений в многоквартирных домах.

- 4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному

ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, которые финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, включает проведение следующих видов работ:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) утепление и ремонт фасада;

6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

7) ремонт фундамента многоквартирного дома;

8) разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности);

9) осуществление строительного контроля.

- Перечень основных мероприятий, которые предлагаются для решения задач Программы:

«ЖИЛИЩЕ»

| №п/п | Мероприятия | 2023 г. (руб.) | 2024 г. (руб.) | 2025 г. (руб.) | 2026 г. (руб.) | 2027 г. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт муниципального жилищного фонда | 183 000,00 | 100 494,59 | 195 000,00 | 207 000,00 | 213 700,00 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 3 451 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Проведение ремонта в рамках гос. программы РХ «Жилище» | 0,00 | 950 442,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Вносы на капитальный ремонт | 250 000,00 | 235 883,62 | 188 000,00 | 188 000,00 | 188 000,00 |
| ИТОГО |  | 433 000,00 | 4 738 344,07 | 383 000,00 | 395 000,00 | 401 700,00 |

- 6. Оценка эффективности.

Реализация Программы позволит:

улучшить и сохранить состояние многоквартирного жилищного фонда, повысить комфортность проживания в нем граждан;

обеспечить надежность работы внутридомовых инженерных систем, безопасность условий проживания граждан;

ликвидировать критический уровень износа основных фондов, довести сроки проведения капитального ремонта жилищного фонда до нормативного уровня;

повысить уровень энергосбережения в жилищном фонде.